Додаток 3

до Програми охорони навколишнього

природного середовища у Покровському

районі на 2011-2015 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми охорони навколишнього природного середовища

по Покровському районі на 2011-2015 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідаль ні за виконання | Строки виконан ня | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього І етап | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |  |  |  |
| Охорона атмосферного повітря | Впровадження заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | Покровський райавтодор, ВАТ «Покров-ське АТП 11214», ПП «Колар Люкс», АЗС ТОВ «Лі-дер», Покров-ська АГНКС «Трансенер госервіс», ПАТ «Дніпропетровськгаз» Покров-ське УЕГГ, Покровський РЕМ, АЗС ТОВ «VB-OIL» та ін. | 2011-2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1,0% щорічно |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | Розробка заходів щодо охорони атмосферного по-вітря у випадку виникнення над-звичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Відділ з питань надзви-чайних си-туацій рай-держадміністрації | постійно | - | - | - | - | - | - | Зменшення наслідків впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на навколишнє середовище |  |  |
| Охорона водних ресурсів | Проектування та винесення в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів у басейнах рр. Вовча, Ворона, Кам’янка, Гайчур та Янчур у межах Покровського району | Андріївська, Гаврилівська, Великомихайлівська, Олексан-дрівська, Катеринівська, Вишнівська, Березівська сільські ради, Покровська селищна рада | 2011-2013 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 839,28 | 839,28 | 839,28 |  |  | Проектування та винесення в натуру водоохоронні зони на площі близько 2797,6 га |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 839,28 | 839,28 | 839,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовження виконання робіт по проекту «Захист від підтоплення с. Цикове» | Дніпропетровське обласне виробниче управління водного господарства | 2011-2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1500 | 1500 | 2101,446 |  |  | Виконання робіт по захисту від підтоплення на площі 80 га |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1500 | 1500 | 2101,446 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покращення гідрологічного режиму р. Кам’янка на території Гаврилівської сільської ради | Дніпропетровське обласне виробниче управління водного господарства | 2011-2013 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1000 | 1000 | 1270,788 |  |  | Покращення гідрологічного режиму |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1000 | 1000 | 1270,788 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальне будівництво очисних споруд каналізації смт Покровське | Покровська селищна рада | 2014-2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | 5000 | 8520 | 5157,412 | Взвзку з відсутністю фінансування введення в експлуатацію очисних споруд з потужністю 1400 м3 за добу перенесено на 2014 рік |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 5000 | 8520 | 5157,412 |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каналізаційні мережі і очисні споруди смт Просяна - реконструкція (на виготовлення ПКД) | Просянська селищна рада | 2014 рік | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | 350 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на каналізаційні мережі і очисні споруди смт Просяна |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охорона рослинних ресурсів | Проведення заходів з озеленення сіл і селищ | Покровська, Просянська селищні, Андріївська, Березівська, Вишнівська, Великомихайлівська, Гаврилівська, Катеринівська, Маломихайлівська, Олександрівсь-ка, Орлівська сільські ради | постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | 70 | 171,744 | 80 | 90 | 120 | Висадження 33930 шт. нових зелених насаджень |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 70 | 171,744 | 80 | 90 | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання спецтехніки та обладнання для виконання заходів з озеленення | ДП Дніпропетровський ОАД ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» філія «Покровський райавтодор» |  | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 37,0 |  |  |  | Придбання спецтехніки та обладнання для виконання заходів з озеленення |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний Бюджет |  | 37,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поводження з відходами | Ліквідація стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ | Покровська, Просянська селищні, Андріївська, Березівська, Вишнівська, Великомихай-лівська, Гаврилівська, Катеринівська, Маломихайлів-ська, Олександрівсь-ка, Орлівська сільські ради | постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | Ліквідація 414 стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення полігонів ТПВ | Відділ Держземагентства у Покровському районі | 2014 рік | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | 20,0 |  | Належне документальне оформлення земельної ділянки в постійне корис-тування для розміщення полі- гонів ТПВ |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Покровської с/р |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Олександрівської с/р |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво полігону твердих побутових відходів для Покровського району | Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство | 2014 рік | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | 200,0 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво полігону твердих побутових відходів |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Покровської селищної Олександрівської сільської рад |  |  |  | 160,0 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво нових сміттєзвалищ | Великомихайлівська сільська рада | 2014 рік | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | - | 75 | - | Введення в дію сміттєзвалища на території Вели-комихайлівської сільської ради |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | 70 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | - | 5 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання техніки для навантаження, збирання та утилізації ТПВ | Покровська, Просянська селищні, Олександрів ська, Мало-михайлівська сільські ради | 2011-2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 250 | 400 | 400 | 200 | 200 | Придбання машин для збору та транспор-тування сміття в кількості 7 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 250 | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання контейнерів для збору ТПВ | Покровська, Просянська селищні ради | 2011-2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 25,2 | 25 | 25 | 25 | Придбання 250 контейнерів для сміття |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  | 12,0 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет сільських, селищних рад |  | 13,2 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | Впровадження заходів з екологічно-безпечного зберігання та знешкодження непридатних до подальшого використання за призначенням хімічних засобів захисту рослин, ліквідації або санації складів, де вони зберігалися | Управління агропромис-лового роз-витку Покровської райдержадміністрації, Катеринівська, Березівска, Вишнівська сільські ради | 2011-2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 180,0 | 180,0 |  |  |  | Знешкодження 4,329 тонн непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Екологічна освіта | Проведення в школах району виховних годин, конкурсів з питань охорони природи і довкілля | Відділ освіти райдержадміністрації | постійно | - | - | - | - | - | - | Підвищення рівня екологічної свідомості населення |  |  |
| Ведення земельного кадастру | Виготовлення правоустановчих документів на об’єкти відділу освіти Покровської райдерж-адміністрації | Гаврилівська, Великомихайлівська, Орлівсь-ка, Катерині-ська, Березів-ська, Вишнів-ька сільські, Покровська , Просянська селищні ради | 2011-2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 12,431 | 12,431 | 24,861 | 24,861 |  | Виготовлення правоустановчих документів |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 12,431 | 12,431 | 24,861 | 24,861 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по Програмі: | Загальний обсяг, у т.ч. 33 029,014 | 3901,711 | 4217,655 | 9794,375 | 9557,861 | 5557,412 |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет 20 127,412 | 250 | 400 | 5400 | 8720 | 5357,412 |  |  |  |
|  | Обласний бюджет 12 238,818 | 3589,28 | 3728,024 | 4291,514 | 510 | 120 |  |  |  |
|  | Місцевий бюджет 562,784 | 42,431 | 69,631 | 82,861 | 307,861 | 60 |  |  |  |
|  | Інші джерела 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                                                                   Т.О.Рощупкіна

Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

Показники оцінки ефективності виконання Програми

І. Кількісні показники виконання Програми

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Кількісні показники виконання Програми |
| --- | --- |
|  | Найменування показника | Одиниця виміру | Всього по програмі | Значення показника по роках |
|  |  |  |  | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| Охорона водних ресурсів | Продовження виконання робіт по проекту «За-хист від підтоп-лення с. Цикове» | га | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Покращення гідрологічного режиму р. Ка-м»янка на території Гаврилівської сільської ради | тис. грн. | 3270,788 | 1000 | 1000 | 1270,788 |  |  |
|  | Капітальне будівництво очисних споруд каналізації смт Покровське | м3 за добу | 1400 |  |  |  |  |  |
| Охорона земельних ресурсів | Поліпшення стану і збере-ження існуючих, а також створен-ня нових зелених насаджень | шт. (га) | 33930 368,8 | 5944 64,6 | 6358 69,1 | 6651 72,3 | 7176 78 | 7801 84,8 |
| Поводження з відходами | Ліквідація стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ | шт. (га) | 414 37,3 | 96 9 | 89 7,6 | 81 7,1 | 74 6,8 | 74 6,8 |
|  | Будівництво но-вих сміттєзвалищ | шт. (га) | 1 2 | 1 2 | - | - | - | - |
|  | Придбання техніки для навантаження, збирання та утилізації ТПВ | шт. | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Придбання контейнерів для збору ТПВ | шт. | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

ІІ. Якісні показники виконання Програми

У результаті виконання програми очікується:

- оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Покровському  районі;

- зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище;

- зниження рівня забруднення природного середовища;

- розроблення проекту водоохоронних зон;

- поліпшення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення;

- збільшення обсягів переробки відходів;

- забезпечення екологічної безпеки населення;

- збереження  та відновлення природних екосистем;

- підвищення рівня екологічної свідомості суспільства;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- ліквідація підтоплених територій;

- виготовлення правоустановчих документів;

- створення умов для очищення території  населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

- поліпшення якості обслуговування населених пунктів у сфері поводження з відходами;

- охорона і раціональне використання земель.

Керівник апарату райдержадміністрації                                              А.А.ЧЕРНЕНКО

Виконуюча обов’язки начальника  управління

економіки та розвитку інфраструктури

райдержадміністрації                                                                             Н.П.ТИЩЕНКО