Покровська  районна  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

смт Покровське

23.04.2014									№ Р-92/0/357-14

Про схвалення проекту

змін у додатки 1-3 до

Програми збереження пам’яток

Великої Вітчизняної війни

у Покровському районі на

2011–2014 роки

Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”, розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 березня 2011 року            № Р-122/0/3-11 „Про погодження проекту змін до Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області                        на 2008–2010 роки та продовження терміну її дії до 2014 року”, з метою впорядкування військових меморіалів, братських, індивідуальних могил та монументів, у зв’язку зі зміною у фінансуванні:

1. Схвалити проект змін у додатки 1-3 до Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни у Покровському районі на 2011–2014 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29 квітня 2011 року № 98-8/УІ, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

2. Направити в установленому порядку проект змін у додатки 1-3 до Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни у Покровському районі на 2011–2014 роки на розгляд сесії районної ради.

3. Доручити начальнику відділу культури, туризму, національностей та релігій  райдержадміністрації Разгуловій Н.О. виступити на пленарному засіданні районної ради з доповіддю  із зазначеного питання.

2

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації, контроль – на заступника голови райдержадміністрації  Давиденко Л.О.

Голова райдержадміністрації				           	    О.В.КУЗЬМЕНКО

Додаток 1

до Програми збереження пам’яток Великої

Вітчизняної війни у Покровському районі

на  2011–2014 роки

ПАСПОРТ

Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни

у Покровському районі  на  2011–2014 роки

| 1. Назва: | Програма збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни у Покровському районі на 2011–2014 роки |
| --- | --- |
| 2. Підстава для розроблення: | Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”, розпорядження голови облдержадміністрації від 15 березня 2011 року № Р-122/0/3-11 „Про погодження проекту змін до Програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області на 2008–2010 роки та продовження терміну її дії до 2014 року” |
| 3. Районний замовник Програми або координатор: | відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації |
| 4. Співзамовники Програми: 5. Відповідальні за виконання: | сільські, селищні ради сільські, селищні ради |
| 6. Мета: | упорядкування військових меморіалів, братських та індивідуальних могил |
| 7. Початок: | квітень 2011 року |
| Закінчення: | грудень 2014 року |
| 8. Етапи виконання: | в один етап |

2

9. Загальні обсяги фінансування:

|  | Обсяг фінансування усього грн. | За роками виконання |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| Обласний бюджет | 115 497 | 30 000 | - | 45 497 | 40 000 |
| Сільські, селищні бюджети | 111 760,86 | 22 835,86 | 2 321 | 5 876 | 80 728 |
| Усього | 227 257,86 | 52 835,86 | 2 321 | 51 373 | 120 728 |

10. Очікувані кінцеві результати виконання районної Програми

| Напрями показників Програми | Найменування показників виконання Програми | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі за роками |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Соціальні | Капітальний ремонт меморіальних комплексів, братських та індивідуальних могил | Об’єкт | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| Координація та контроль за виконанням: | відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації |
| --- | --- |
| Строки проведення звітності: | щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним, відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації |

Начальник відділу

культури, туризму,

національностей та релігій

райдержадміністрації                                            		 	Н.О. РАЗГУЛОВА

Додаток 2

до Програми

збереження пам’яток

Великої Вітчизняної війни

у Покровському районі

на  2011–2014 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів районної Програми  збереження пам’яток

Великої Вітчизняної війни у Покровському районі  на  2011–2014 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання грн. | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |  |
| Збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни | Вирішити організаційні питання щодо реалізації Програми у районі | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, сільські, селищні ради | 2011-2014 | Загальний обсяг ут.ч. | - | - | - | - | Прийняття відповідних розпоряджень та рішень |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Сільський селищний бюджети | - | - | - | - |  |
| Збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни | Скласти перелік пам’яток, які потребують реконструкції, капітального ремонту | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, сільські, селищні ради | Квітень 2011 | Загальний обсяг ут.ч. | - | - | - | - | Визначення об’єктів, які потребують реконструкції капітального ремонту |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Сільськийселищний бюджети | - | - | - | - |  |
| Збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни | Визначити обсяги та види робіт | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, сільські, селищні ради | 2011-2014 | Загальний обсяг ут.ч. | - | - | - | - | Прийняття відповідних місцевих програм |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Сільськийселищний бюджети | - | - | - | - |  |
| Реабілітація об’єктів культурної спадщини | Вирішити питання проектного та матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, сільські, селищні ради | 2011-2014 | Загальний обсяг ут.ч. | - | - | - | - | Здійснення капітальних ремонтів пам’яток Великої Вітчизняної війни |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Сільськийселищний бюджети | - | - | - | - |  |
| Збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни | Узгодити відповідно до чинного законодавства роботи на пам’ятках з органами охорони культурної спадщини | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, сільські, селищні ради | 2011-2014 | Загальний обсяг ут.ч. | - | - | - | - | Виконання Закону України „Про охорону культурної спадщини” |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Сільськийселищний бюджети | - | - | - | - |  |
| Збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни | Капітальний ремонт східців на меморіальному комплексі в с. Олександрівка | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, Олександрівська сільська рада | 2011 | Загальний обсяг ут.ч. | 42 043 | - | - | - | Здійснення капітального ремонту східців на меморіаль-ному комплексі в с. Олександрівка |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 21 501,14 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Сільськийселищний бюджети | 20 541,86 | - | - | - |  |
| Реабілітація об’єктів культурної спадщини | Ремонт меморіального комплексу в с. Январське | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, Великомихайлівська сільська рада | 2011-2013 | Загальний обсяг ут.ч. | 10 792,86 | - | 44 341 | - | Здійснення ремонту меморіаль- ного комплексу в с. Январське |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 8 498,86 | - | 43 595 | - |  |
|  |  |  |  | Сільськийселищний бюджети | 2 294 | 2 321 | 746 | - |  |
| Реабілітація об’єктів культурної спадщини | Ремонт братської могили борців революції та радянських воїнів в с. Гаврилівка | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, Гаврилівська сільська рада | 2013-2014 | Загальний обсяг ут.ч. | - | - | 7 032 | 34 714 | Здійснення ремонту братської могили в с. Гаврилівка |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | 1 902 | 33 214 |  |
|  |  |  |  | Сільськийселищний бюджети | - | - | 5 130 | 1 500 |  |
| Реабілітація об’єктів культурної спадщини | Ремонт меморіального комплексу в с. Великомихайлівка | Відділ культури, туризму, національ-ностей та релігій райдержадміністрації, Великомихайлівська сільська рада | 2014 | Загальний обсяг ут.ч. | - | - | - | 86 014 | Здійснення ремонту меморіаль- ного комплексу в с. Велико-михайлівка |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | 6 786 |  |
|  |  |  |  | Сільськийселищний бюджети | - | - | - | 79 228 |  |
| Всього по Програмі: | Загальний обсяг ут.ч. | 52 835,86 | 2 321 | 51 373 | 120 728 |  |
|  | Обласний бюджет | 30 000 | - | 45 497 | 40 000 |  |
|  | Сільськийселищний бюджети | 22 835,86 | 2 321 | 5 876 | 80 728 |  |

Начальник відділу

культури, туризму,

національностей та релігій

райдержадміністрації                         			                    	                                                       Н.О. РАЗГУЛОВА

Додаток 3

до Програми

збереження пам’яток

Великої Вітчизняної війни

у Покровському районі

на  2011–2014 роки

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання районної Програми  збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни

у Покровському районі на  2011–2014 роки у 2014 році

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

1. Перелік завдань і заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Заходи Програми | Відповідальні виконавці заходу | Строки виконання заходу | Обсяг фінансування заходів Програми, (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | Обласний бюджет | Сільський, селищний бюджети |
| 1. | Реабілітація об’єктів культурної спадщини | Заміна надгробних плит і тротуарної плитки, виготовлення гранітної зірки | Великомихайлівська сільська рада | Серпень-вересень 2014 року | 86 014 | 6 786 | 79 228 |
| 2. | Реабілітація об’єктів культурної спадщини | Заміна скульптури і постаменту, укріплення 59 металевих плит | Гаврилівська сільська рада | Вересень-листопад 2014 року | 34 714 | 33 214 | 1 500 |

2

2. Показники оцінки ефективності виконання Програми

| Кількісні показники виконання Програми | Якісні показники виконання Програми |
| --- | --- |
| Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
| Ремонт меморіального комплексу в с. Великомихайлівка, Великомихайлівської сільської ради | Об’єкт | 1 | Заміна надгробних плит і тротуарної плитки, виготовлення гранітної зірки |
| Ремонт братської могили борців революції та радянських воїнів в с. Гаврилівка, Гаврилівської сільської ради | Об’єкт | 1 | Заміна скульптури і постаменту, укріплення 59 металевих плит |

3. Фінансування Програми

| Джерела фінансування Програми | Всього у поточному році | У тому числі поквартально грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | І квартал поточного року | І півріччя поточного року | 9 місяців поточного року | За поточний рік |
| Усього | 120 728 | - | - | 120 728 | 120 728 |
| Обласний бюджет | 40 000 | - | - | 40 000 | 40 000 |
| Місцевий бюджет | 80 728 | - | - | 80 728 | 80 728 |

Начальник відділу

культури, туризму,

національностей та релігій

райдержадміністрації                                   			          	                                                       Н.О. РАЗГУЛОВА